Gestion de projet

1 : Le choix de l’organisation du projet

| + Organisation fonctionnelle | - Organisation fonctionnelle |
| --- | --- |
| Continuité du service informatique est plus facile à organiser | Le respect du délai peut être plus difficile à garantir |
| Un coût organisationnel plus faible | Alexandre a moins de pouvoir pour fixer les priorités des développeurs |
| Facilité à accélérer les échanges techniques (pôle informatique/dev) | La coordination entre les différents services peut être plus complexe. |
|  | Les décisions peuvent être plus lentes en cas de désaccord entre Marc et Alexandre |
|  | Les développeurs peuvent être mobilisés sur d’autres taches |

| + Organisation par projet | - Organisation par projet |
| --- | --- |
| Les développeurs se consacrent entièrement au projet | Le service informatique de Marc perd temporairement une partie de ses ressources. |
| Alexandre peut fixer les priorités et suivre directement l’avancement | Alexandre ayant peu de connaissances techniques, il doit s’appuyer sur Sarah et Marc pour les arbitrages techniques |
| La communication entre les membres de l’équipe projet est facilitée. | Il peut y avoir des tensions entre Alexandre et Marc concernant les décisions techniques. |
| Les décisions peuvent être prise plus rapidement. | Une équipe dédiée peut entrainer des couts supplémentaires. |
| Le respect des délais est plus facile à piloter. |  |
| Les responsabilités sont clairement identifiées. |  |

Conclusion :

Je choisirai l’organisation par projet. Voici les éléments qui motivent mon choix :

- Le délai de 4 mois est contraint par une date de salon qui ne peut pas être décalée.

- Une équipe dédiée permet à Alexandre de mieux maîtriser les priorités et le suivi de l’avancement.

- Le budget de 60 000 € impose de limiter les retards et les dépenses imprévues.

- Alexandre possède peu de connaissances techniques : il doit donc s’appuyer sur Sarah pour la conception logicielle et sur Marc pour les questions d’infrastructure.